建设工程项目竣工结算审计流程图

工程项目竣工验收合格，施工单位将竣工结算书及相关资料报送建设管理部门

建设管理部门对结算资料的完整性、真实性、合法性进行初步审核，并将签字盖章后的结算审核书、审计委托书及完整资料送达审计处

不

符

审计处接收并检查资料是否符合要求

合

要

求                                     符

合

确定工程造价咨询单位

与咨询单位交接资料

咨询单位安排人员实施审计

咨询单位提交初稿，并与施工单位就初稿进行核对、调整、反馈

咨询单位向审计处通报初步审核意见，并提交征求意见稿

送建设管理部门、施工单位征求意见，10个工作日内书面反馈意见

针对异议的部分进行复审确认，形成共识

有异议

无

异

议

咨询单位提交审计成果确认书，施工单位盖章确认

建设管理单位、审计处签字确认

分管校领导审批后盖学校公章

咨询单位出具审计报告

咨询单位审计费用结清

审计报告送达审计处

审计资料整理归档

审计报告送达建设管理部门